# Proposta de Serviço de Dados

Belém, 05/09/2025

## Contratante

Razão Social: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

## Contratado

Razão Social: Gabriel P. Folhes

Email: pisagabriel09@gmail.com

Valor Total: R$ 19.000,00

Duração: 2 meses e 2 semanas

Queridos, elaborei este texto com auxílio do Gemini para explicar o principal motivo para escolher o CKAN, em detrimento do shiny, como tecnologia para construção de portais de dados. A primeira seção explora o sentido de cada tecnologia e a segunda apresenta propriedades necessárias para portais de dados que o CKAN possuí de forma nativa e o Shiny não.  Na sequência, apresento a proposta comercial de implementação do CKAN.

- A razão de ser de cada tecnologia

O CKAN foi concebido desde sua origem para ser um portal de dados. Sua arquitetura é construída em torno da ideia de catalogar, gerenciar, publicar e tornar encontráveis grandes quantidades de conjuntos de dados (datasets). Isto significa que o CKAN possui uma série de funcionalidades nativas para um sistema de gerenciamento de dados, como a criação de metadados padronizados (informações descritivas sobre os dados), um motor de busca poderoso, controle de acesso e versionamento de dados. Pense no CKAN como uma biblioteca digital para dados; ele não apenas armazena os "livros" (os dados), mas também organiza as fichas catalográficas (metadados), facilitando que qualquer pessoa encontre o que precisa.

Por outro lado, o Shiny é uma ferramenta para uma finalidade diferente: a criação de aplicações web interativas a partir da linguagem de programação R. O seu forte é permitir que analistas de dados e estatísticos transformem suas análises em dashboards,  visualizações dinâmicas e em aplicações analíticas. O objetivo de um aplicativo Shiny é, geralmente, permitir que o usuário explore um conjunto de dados específico de forma visual e interativa, alterando parâmetros e observando os resultados em tempo real. Construir um sistema de catalogação de dados em Shiny seria como tentar construir um sistema de gerenciamento de uma grande biblioteca usando uma ferramenta projetada para criar exposições interativas sobre um único livro. Embora seja tecnicamente possível exibir informações sobre vários "livros", a estrutura subjacente para gerenciar toda a coleção, garantir a padronização e facilitar a busca em larga escala não estaria presente.

- Quais são as propriedades que o CKAN oferece o shiny não?

- Sistema Robusto de Metadados e Catalogação

O que o CKAN oferece: O CKAN é construído sobre um sistema de metadados padronizados. Isso significa que para cada conjunto de dados publicado, existe uma "ficha técnica" obrigatória com informações cruciais: quem criou os dados, quando foram atualizados, qual a licença de uso, uma descrição do conteúdo, etc. Isso garante que todos os dados no portal sejam uniformes, comparáveis e fáceis de entender. Ele cria um catálogo centralizado e organizado.

Onde o Shiny se difere: Um aplicativo Shiny não possui um sistema de metadados. Ele simplesmente carrega um ou mais conjuntos de dados para realizar uma análise ou visualização. Não há uma estrutura nativa para documentar, padronizar ou catalogar esses dados de forma sistemática. Cada desenvolvedor teria que criar seu próprio sistema de "ficha técnica" do zero, o que seria ineficiente e difícil de manter.  Aqui vale a máxima: não tente reinventar a roda Rs

- Ferramenta de Busca e Descoberta Poderosa

O que o CKAN oferece: O CKAN vem com um motor de busca poderoso e integrado, similar ao de grandes sites de e-commerce. Usuários podem buscar dados por palavra-chave e usar filtros (facetas) para refinar a busca por formato (ex: CSV, Shapefile), por organização, por licença de uso, ou por tags temáticas. O objetivo é permitir que qualquer pessoa descubra dados relevantes dentro de um grande acervo.

Onde o Shiny se difere: O Shiny não é uma ferramenta de descoberta de dados. Ele é projetado para explorar um conjunto de dados que o usuário já conhece. Não existe um motor de busca integrado. Para replicar a funcionalidade de busca do CKAN, seria necessário construir um sistema de indexação e filtragem por trás do aplicativo, o que foge completamente de seu propósito original.

- Governança de Dados e Controle de Acesso

O que o CKAN oferece: A plataforma possui um sistema de governança completo. É possível criar "organizações" ou "grupos" para gerenciar conjuntos de dados, definir diferentes níveis de permissão para usuários (administradores, editores, leitores) e manter dados como "privados" (visíveis apenas para membros da organização) ou "públicos". Isso garante controle sobre quem pode publicar, editar e acessar os dados.

Onde o Shiny se difere: O Shiny não possui um sistema de gerenciamento de usuários ou permissões para a gestão de dados. Embora existam soluções para adicionar autenticação a um aplicativo Shiny (para controlar quem o acessa), não há uma estrutura para gerenciar o ciclo de vida dos dados em si, como fluxos de aprovação para publicação ou controle de acesso a datasets específicos.

- API de Acesso e Interoperabilidade

O que o CKAN oferece: O CKAN disponibiliza uma API (Interface de Programação de Aplicações) completa. Isso significa que outras máquinas e sistemas podem "conversar" com o portal de forma automatizada para buscar, ler e até mesmo inserir dados e metadados. Essa propriedade é essencial para integrar o catálogo de dados com outros sistemas da organização e automatizar processos.

Onde o Shiny se difere: Um aplicativo Shiny é uma aplicação web autônoma. Embora seja tecnicamente possível construir uma API para ele, essa não é uma funcionalidade nativa e seria focada em interagir com a análise daquele aplicativo específico, não em prover acesso a um catálogo inteiro de dados de forma padronizada.

## Proposta de Implementação do CKAN e treinamento dos bolsistas gestores do CKAN

Esta seção apresenta a proposta para a implementação de um sistema de gestão de dados baseado na plataforma CKAN, incluindo a capacitação da equipe responsável por sua operação e governança. O projeto está estruturado em duas fases: a primeira dedicada à configuração técnica da plataforma e da infraestrutura de hospedagem, e a segunda focada no treinamento dos bolsistas para a gestão do sistema e na elaboração conjunta de um manual de processos e política de dados. A execução completa do projeto tem um prazo estimado de 2 meses e 2 semanas, com um orçamento total de R$ 19.000,00.

### Fase 1 -  Implementação do Sistema de Gestão de dados (CKAN)

Produto: CKAN configurado pronto para o uso

Prazo: 1 mês e 2 semanas

Valor: R$ 13.000,00

A proposta de implementação do CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network) representa a adoção de uma solução mundialmente consolidada para gestão de dados abertos, utilizada por mais de 40 governos nacionais e centenas de organizações internacionais. O CKAN é a tecnologia por trás da plataforma oficial do Portal Brasileiro de Dados Abertos, de plataformas estaduais (ex. Portal Alagoas em Dados) e também de plataformas de Programas de Pós Graduação de Universidades, como o Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense (UFF).

O desenvolvimento da plataforma é dividido em 5 etapas:

#### Etapa 1.1- Configuração do CKAN e do serviço de hospedagem

Objetivo: Realizar a instalação e a configuração do CKAN e seus serviços auxiliares

Prazo: 4 Semanas

Entregável: CKAN operacional

Em síntese, as atividades consistem em:

- Configuração inicial do servidor CKAN.

- Configuração de dependências e bibliotecas necessárias.

- Instalação e configuração de plugins essenciais para CKAN.

- Configuração de autenticação e autorização

- Configuração de máquinas virtuais (VMs) na infraestrutura de cloud escolhida.

- Deploy de uma imagem dockerizada do CKAN em uma VM.

- Deploy de uma imagem dockerizada do banco de dados (PostgreSQL) em uma VM.

- Configuração de redes, firewalls e segurança das VMs.

- Configuração e documentação de embeddings para inserir dashboards shiny diretamente no CKAN

#### Etapa 1.2 - Documentação e Handover do CKAN

Objetivo: Documentar a infraestrutura e os processos desenvolvidos

Duração: 2 semanas

Entregável: website com documentação da plataforma desenvolvida (Ex. base dos dados)

O objetivo desta etapa é entregar website com a documentação das configurações e dos processos desenvolvidos

O documento incluirá:

- Sessão sobre a configuração da máquina virtual;

- Sessão sobre as credenciais de acesso a máquina virtual;

- Sessão sobre a política de backup dos dados do CKAN;

- Sessão sobre as customizações feitas;

- Sessão sobre o processo de dados integrado ao CKAN;

#### Custo mensal de Hospedagem da aplicação

O custo mensal de hospedagem se refere aos custos da Máquina Virtual que hospedará o CKAN. Com base em projetos anteriores, o custo foi orçado em R$ 600 a R$ 1200.  Informações detalhadas sobre como funciona a precificação e quais parâmetros foram considerados para a faixa de valores podem ser visualizadas no Anexo 1.

#### Orçamento

| Orçamento Fase 1 - Implementação do Sistema de Gestão de dados (CKAN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapas | Semanas | Engenheiro de Dados Pleno |  | Total |
|  |  | Valor-hora | Horas |  |
| 1.1 Configuração do CKAN e do serviço de hospedagem | 4 | $65.00 | 40 | $10,400.00 |
| 1.2 - Documentação e Handover do CKAN | 2 | $65.00 | 20 | $2,600.00 |
| Total |  |  |  | $13,000.00 |

### Fase 2 -  Treinamento de Bolsistas para fazer a Gestão do CKAN

Produto: Bolsistas treinados e manual de governança construído

Prazo: 1 mês

Valor: R$ 6.000,00

#### Etapa 2.1 - Treinamento dos bolsistas

Objetivo: Realizar o treinamento dos bolsistas para operar o Ckan

Duração: 1 semana

Entregável: Workshops de treinamento de dados

O objetivo desta etapa é realizar 2 workshops online para ensinar a operação da plataforma. O primeiro, será voltado para ensinar a operação de plataforma pela interface de administrador. O segundo, será idealizado para ensinar a operação da plataforma pela API.

#### Etapa 2.2 - Definição do processo de dados e da política de governança

Objetivo: Ensinar e acompanhar o desenvolvimento de um manual sobre o processo de dados e a política de governança do CKAN com os bolsistas do projeto

Prazo: 3 Semanas

Entregável: Documento em Markdown com processo de dados documentado e bolsistas treinados

O foco desta etapa é formar até 4 bolsistas do projeto em como estruturar processos de dados e políticas de governança, transformando-os em participantes ativos na gestão do repositório. Ao longo do mês, serão realizados encontros online semanais com os bolsistas para ensinar os fundamentos da construção de um framework de governança de dados. A metodologia será colaborativa: em cada sessão, apresentaremos um conceito-chave — como qualidade de dados, ciclo de vida da informação ou padronização de metadados — e, em seguida, trabalharemos juntos para redigir a seção correspondente no manual. Desta forma, o processo de ensino se funde com o desenvolvimento do entregável, assegurando que, ao final das quatro semanas, tenhamos um manual completo e também uma equipe capacitada e com domínio sobre as regras estabelecidas.

Esta etapa estabelece as "regras do jogo" para alimentar o repositório com novos dados, criando um fluxo padronizado que garante que toda informação entre no sistema com a mesma qualidade e organização. Assim como uma biblioteca precisa de um processo claro para catalogar novos livros, o repositório de dados precisa de procedimentos bem definidos para receber, validar e publicar novas informações sobre controle de armas e outros temas de interesse do instituto.

O processo de dados funcionará como um checklist obrigatório que cada dataset deve passar antes de ser publicado: Por exemplo; (1 ) Verificar limpeza de inconsistências como células vazias, duplicatas ou erros de digitação; (2) padronização de nomes de colunas e categorias para permitir cruzamento entre diferentes bases; (3) documentação de origem, data de coleta e quaisquer limitações conhecidas; (4) revisão por um responsável antes da publicação final.

Com um processo bem definido, qualquer membro da equipe poderá adicionar novos dados ao repositório seguindo os mesmos padrões de qualidade, garantindo que o sistema cresça de forma organizada mesmo quando diferentes pessoas estiverem alimentando a base. A ferramenta CKAN por si só não garante qualidade dos dados - é o processo humano bem estruturado que transforma uma tecnologia em um repositório confiável e útil para pesquisa.

## Rotinas

- Reunião semanal fixa, inspirada no modelo ágil (sprint);

- Reuniões esporádicas conforme necessidade do contratante;

- Relatório de atividades realizadas na semana

## Ferramentas

- Google Cloud Platform

- Python

- CKAN

- Github

## Pagamento

Os pagamentos devem ser feitos no final de cada mês trabalhado mediante transferência PIX.

#### Anexo 1.

Entender, em linhas gerais, como funcionam os custos de hospedagem pode ser desafiador para pessoas sem conhecimento técnico de computação. Vamos lá!

Imagine que você está alugando um computador potente em um dos data centers do Google para manter seu portal CKAN no ar 24 horas por dia. O custo mensal dessa "hospedagem" é como o aluguel desse computador, e ele é formado principalmente por três partes: primeiro, a potência do computador (a combinação de processador/CPU e memória RAM), que define a velocidade e a capacidade de realizar tarefas; segundo, o espaço de armazenamento (o "disco rígido" ou SSD), onde o sistema, a aplicação e todos os seus dados ficam guardados; e terceiro, o tráfego de rede, que é o volume de dados que seus usuários consomem ao acessar e baixar informações do portal. Assim, você paga uma mensalidade baseada na configuração dessa máquina e na quantidade de dados que ela envia para a internet.

##### Estimativa de Custo Mensal para Hospedagem do CKAN na GCP

Para uma aplicação CKAN de porte pequeno a médio, uma configuração inicial robusta e com bom custo-benefício seria a seguinte.

Premissas da Estimativa:

- Região do Servidor: southamerica-east1 (São Paulo, Brasil), para menor latência para usuários no Brasil.

- Máquina Virtual (VM): Série E2, tipo e2-standard-2 (2 processadores virtuais, 8 GB de RAM). É um bom ponto de partida para um servidor web com banco de dados.

- Armazenamento (Disco Persistente): 150 GB de Disco Persistente SSD. O SSD é mais rápido e melhora significativamente a performance do banco de dados e da aplicação.

- Tráfego de Rede: Estimativa de 100 GB de dados de saída (egress) por mês. Este é o custo mais variável, pois depende diretamente do número de acessos e downloads no portal.

| Estimativa de Custos de Hospedagem do CKAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente | Custo Mensal (USD) | Custo Mensal (BRL)* | Observações |
| Máquina Virtual (e2-standard-2) | ~$58,00 | ~R$ 319,00 | Custo do "motor" da aplicação (CPU e RAM). |
| Armazenamento (300 GB SSD) | ~$51,00 | ~R$ 280,50 | Custo do "disco rígido" para guardar tudo. |
| Tráfego de Rede (100 GB saída) | ~$15,00 | ~R$ 82,50 | Altamente variável. Depende do uso real do portal. |
| Endereço de IP Externo Estático | ~$3,00 | ~R$ 16,50 | Necessário para que o portal tenha um endereço fixo na web. |
| Total Estimado | ~$127,00 | ~R$ 698,50 | - |

Com 300 GB de armazenamento e o dólar a R$ 5,50, o custo mensal para hospedar a aplicação CKAN no Google Cloud Platform deve ficar entre R$ 680 e R$ 1200.